สรุปโปรเจกต์ — ระบบจัดการสมาชิกร้านเค้กที่รัก

Cake'Teeruk Membership Management System

เอกสารสรุปความคืบหน้า + คู่มือย้ายเครื่อง · 30 มิถุนายน 2569 · dev by Kru_Boat

# 1. ภาพรวม

เว็บแอปบริหารสมาชิก + สะสมคะแนนของร้านเค้ก ลูกค้าเข้าผ่าน LINE Rich Menu / Google แบรนด์ เค้กที่รัก / Cake’Teeruk (Bakery & Restaurant) โทนสีแดง-ดำ-ขาว

## เทคโนโลยี

| ส่วน | เทคโนโลยี |
| --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS v4 |
| 2 ภาษา | react-i18next (TH/EN ตรวจ+จดจำอัตโนมัติ) |
| Backend/DB | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage) |
| ล็อกอิน | Google (พร้อมแล้ว) · LINE LIFF (Phase 2) |
| Hosting | Netlify |
| แจ้งเตือน | Telegram Bot (Phase 5) |

# 2. โครงสร้าง 4 บทบาท (Roles)

| บทบาท | สิทธิ์ | จำนวน |
| --- | --- | --- |
| super_admin | ทุกอย่าง + รับแจ้งเตือน Telegram | 1 คน |
| developer | จัดการทุกอย่างหลังบ้าน + กำหนด role | หลายคน |
| admin | เพิ่ม/ลดคะแนนเท่านั้น | หลายคน |
| member | ใช้งานหน้าบ้าน | หลายคน |

กติกาความปลอดภัย:

- developer ตั้ง super_admin ไม่ได้

- เฉพาะ super_admin โอนตำแหน่งตัวเองได้

- super_admin ถูกลดโดยผู้อื่นไม่ได้

# 3. ความคืบหน้า (7 เฟส)

- [เสร็จ] Phase 0 — Setup: scaffold, Tailwind, i18n, layout, ธีมแบรนด์, Netlify config

- [เสร็จ] Phase 1 — DB + Auth: 9 ตาราง + RLS 2 ระดับ + RPC + ล็อกอิน Google (ทดสอบจริงผ่านครบ)

- [รอ] Phase 2 — LINE OA & LIFF (auto-login) — ต้องสมัคร LINE OA ก่อน

- [รอ] Phase 3 — หน้าบ้านสมาชิก (โปรไฟล์, ประวัติคะแนน, คูปอง, เมนู)

- [รอ] Phase 4 — หลังบ้านแอดมิน (เพิ่มคะแนน, จัดการเนื้อหา)

- [รอ] Phase 5 — Telegram + คูปองรายเดือน

- [รอ] Phase 6 — ขัดเงา + ส่งมอบ

# 4. ข้อมูลสำคัญของระบบ

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| GitHub repo | https://github.com/warintjit/caketruk (Private) |
| Supabase project ref | lrnpxifnbugofzsgpera (region Singapore) |
| Supabase URL | https://lrnpxifnbugofzsgpera.supabase.co |
| owner_email (→ super_admin) | orawan062525@gmail.com |
| super_admin ปัจจุบัน | orawan062525@gmail.com |
| git identity | Kru_Boat / orawan062525@gmail.com |

ค่าลับ (anon key, รหัสฐานข้อมูล, Google Client Secret) อยู่ในไฟล์ .env และในหน้า Dashboard — ไม่เขียนในเอกสารนี้เพื่อความปลอดภัย

## บัญชี/Dashboard ที่ต้องเข้าถึงได้บนเครื่องใหม่

- Supabase: https://supabase.com (ล็อกอินบัญชีเดิม → project caketruk)

- Google Cloud (OAuth): https://console.cloud.google.com → project caketruk

- GitHub: https://github.com/warintjit/caketruk

# 5. คู่มือย้ายไปเครื่องใหม่

## ขั้นที่ 1: ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน

- Node.js เวอร์ชัน 20 ขึ้นไป → https://nodejs.org (เลือก LTS)

- Git → https://git-scm.com

- โปรแกรมแก้โค้ด เช่น VS Code → https://code.visualstudio.com

## ขั้นที่ 2: เอาโค้ดลงเครื่อง (เลือก 1 ใน 2 ทาง)

ทาง A — แตกไฟล์ zip ที่แนบมา:

- แตก caketruk.zip ไปไว้ที่ต้องการ (เช่น D:\caketruk)

- ไฟล์ .env มีอยู่ในนั้นแล้ว (มีค่าลับครบ)

ทาง B — โหลดจาก GitHub (แนะนำ ใหม่สด):

git clone https://github.com/warintjit/caketruk.git

- แล้วสร้างไฟล์ .env เอง (ก๊อปจาก .env.example แล้วเติมค่าจาก Supabase/Google — ดูข้อ 4)

## ขั้นที่ 3: ติดตั้ง + รัน

npm install     (ติดตั้งไลบรารี ครั้งแรกใช้เวลาสักครู่)

npm run dev     (เปิดเว็บที่ http://localhost:5173)

## ขั้นที่ 4: ตั้งค่า git (ถ้า clone มา ข้ามได้)

git config --local user.name "Kru_Boat"

git config --local user.email "orawan062525@gmail.com"

ครั้งแรกที่ git push จะมีหน้าต่างให้ล็อกอิน GitHub — ทำครั้งเดียว

สำคัญ: ไฟล์ .env มีค่าลับ (รหัสฐานข้อมูล/key) อย่าอัปขึ้น GitHub (กันไว้แล้ว) และอย่าแชร์ไฟล์ zip ให้คนอื่นเพราะมี .env อยู่ข้างใน

# 6. โครงสร้างไฟล์

caketruk/

├─ src/

│  ├─ auth/         ระบบล็อกอิน (AuthProvider, context)

│  ├─ components/   Layout, Footer, Logo, LanguageSwitcher, ProtectedRoute

│  ├─ i18n/         ระบบ 2 ภาษา + locales/{th,en}.json

│  ├─ lib/          supabase.ts (เชื่อมฐานข้อมูล)

│  ├─ pages/        Login, CompleteProfile, Home, Promotions, Menu

│  └─ types/        database.ts

├─ supabase/migrations/   0001_init.sql, 0002_seed.sql

├─ .env            (ค่าลับ ไม่ขึ้น GitHub)

├─ ROADMAP.md      แผนพัฒนา 7 เฟส

└─ README.md       ข้อมูลโปรเจกต์ + วิธีรัน

# 7. ขั้นตอนถัดไป (เมื่อกลับมาทำต่อ)

แนะนำทำ Phase 3 (หน้าบ้านสมาชิก) หรือ Phase 4 (หลังบ้านแอดมิน) ก่อน เพราะทำได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติ ส่วน Phase 2 (LINE) ควรเริ่มสมัคร LINE OA + LINE Login channel คู่ขนานไว้

## หมายเหตุเทคนิคที่ได้เรียนรู้ (กันลืม)

- ต่อฐานข้อมูล Supabase จากเครื่องนอกต้องใช้ pooler (aws-1-ap-southeast-1.pooler.supabase.com) ไม่ใช่ direct connection (ติด IPv6)

- หลังรัน SQL (DDL) ต้อง notify pgrst, 'reload schema'; ให้ API เห็นตารางใหม่

- รัน migration: ใช้ไลบรารี pg อ่าน SUPABASE_DB_URL จาก .env

เอกสารสรุปนี้จัดทำเพื่อส่งมอบและย้ายเครื่องพัฒนา — dev by Kru_Boat